暨南大学

装修、修缮工程设计服务

招 标 文 件

招 标 人：暨南大学

工程名称：暨南大学石牌校区图书馆基础设施维修与改造工程

招标编号：JNU2017C 1号

工程地址：广州市暨南大学石牌校区内

联 系 人：张老师

联系电话：020-85223022

二〇一七年五月

暨南大学石牌校区图书馆基础设施维修与改造工程设计服务项目采用校内比选方式确定设计承包人。为选择有经验、有实力、社会信誉好的设计单位承担本工程设计任务，确保本工程能按期、优质、经济地完成，特编制比选文件，如下：

# 一、项目概况

1、工程名称：暨南大学石牌校区图书馆基础设施维修与改造工程

2、工程地址：广州市天河区黄埔大道西601号暨南大学校本部图书馆（满珍楼）

3、工程规模：约1000平方米

4、工程总投资额：人民币280万元，其中建安费人民币180.5万元。

5、资金来源：中央财政性资金

6、招标内容：暨南大学石牌校区图书馆基础设施维修与改造工程设计服务。

包括满珍楼二楼东侧自习区、六楼西侧世界华侨华人文献馆展览区、读者活动室、办公区，七楼北侧中庭休息区的维修改造设计，设计内容包括但不限于改造区域的室内外环境、建筑装饰、照明、电气、智能化、暖通、消防等专业设计。具体要求详见设计任务书。

设计服务范围包括但不限于装修改造方案设计、施工图设计、工程概算编制、报建配合服务、招标配合服务、施工配合服务、技术支持、竣工验收配合服务等。

本项目实行限额设计。

7、本招标项目控制价：人民币8.39万元

8、项目设计期限：2017年6月15日前完成施工图设计

9、项目承发包方式：项目实行总价包干（服务范围内的人工费、材料费、晒图费、管理费、利润、规费、税金并考虑风险因素等所有相关费用），中标人不得转包或违法分包。

二、投标人资格

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具备独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照；

3、具有以下资质之一：

（1）、工程设计综合甲级资质；

（2）、建筑行业设计丙级（或以上）资质；

（3）、建筑工程专业设计丁级（或以上）资质；

（4）、建筑装饰专项设计丙级（或以上）资质；

4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信”记录名单。（以招标人于报名当天及投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

5、投标人自2015年1月1日至今质量合格的广州地区同类型工程设计业绩单（同类型工程是指第3点所述资质方能承接的项目，报名时需提供合同、竣工验收报告或竣工验收证明文件复印件，原件备查）。

6、本项目不接受联合体投标。

- 设计依据和原则

1、设计依据（包括但不限于）：

（1）国家、省、市现行的法律、法规、行业规范、设计技术规范及标准等；

（2）招标人提供的设计任务书；

（3）本项目的立项批复文件；

（4）招标人提供现状图纸等基础资料；

（5）招标人与中标人双方签署的合同、一切附件及补充文件；

（6）设计和建设过程中的政府部门发出的审批意见，政府或招标人委托或组织的评审机构（会议）提出书面修改意见，招标人与中标人双方来往的各类书面文件、会议纪要等；

（7）中标通知书。

2、设计原则

（1）限额设计原则：根据设计施工图编制的项目概算不得超工程建安费总额（180.5万元）。

（2）安全、适用原则：设计方案应满足用户任务书的各项要求；设计文件必须符合法律、法规、工程设计技术规范要求，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求；项目选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准；设计还必须考虑工程的实施条件，采用较为合理的方案，确保设计方案能够在现场实施。

（3）美观、节俭、环保原则：设计方案应体现招标人的意图、理念，美观并与周围环境协调，选用的建材和设备应该具备良好的节能、环保特性。项目新增的空调主机应合理设置，不影响图书馆的整体外立面。

- 投标须知

- 踏勘现场：投标人均应自行踏勘现场，熟悉现场的地形、周围环境，掌握所有与工程设计有关或对设计有影响的情况。所发生的费用及由此而产生的一切风险均由投标人自行承担，并不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。

- 招标文件的澄清：投标人收到本工程的招标文件后应进行校对，若有文件不全、不清楚或疑问者，请按《招标文件前附表》的规定发送给招标人。投标答疑所作的解答和有关补充修正均以答疑纪要文字为准，并构成招标文件的组成部分，投标人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。投标人未按规定提出疑问的，招标人将视其为无异议。

- 招标文件的修改：在投标截止时间前，无论出于何种原因，根据项目的需要，招标人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改和变更。招标文件的修改将以书面的形式于投标文件递交截止时间前通知本招标文件的所有收受人。该修改文件将构成招标文件的一部分。投标人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。考虑到该修改和变更的影响，招标人可酌情推迟投标文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的投标人。

- 投标文件的递交：投标人应派法定代表人或其委托代理人携带有效身份证明（身份证原件、法人证明书、法人授权委托书）按《招标文件前附表》规定的时间及地点递交投标书。

- 投标保证金：投标人应按《招标文件前附表》规定的金额、期限和方式交纳投标保证金。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的招标保证金无效。凡未按规定交纳招标保证金的，其投标文件为无效投标文件。

如无质疑或投诉，未中标单位的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内由投标人前来招标人处办理原额无息退还手续；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后由投标人前来招标人处办理原额无息退还手续。中标单位的投标保证金，在中标单位与招标人签订合同后5个工作日内由中标单位前往招标人处办理原额无息退还手续。

有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）法律法规规定的其他情形。

- 投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身购买招标文件、编制投标文件等参与本招标活动所发生的一切费用。

- 投标报价要求：投标人均应以人民币元进行报价。投标报价不得高于本项目招标控制价，否则投标文件将被视为无效投标文件。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，招标人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

- 投标文件计量要求：除技术要求中另有规定外，投标文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 投标文件有下列情况之一者为无效投标书：

- 投标文件未按招标文件规定封装、密封及盖章；

- 投标文件份数不满足招标文件要求；

- 投标文件逾期送达；

- 未缴交投标保证金；

- 投标报价高于招标控制价；

- 投标文件内无法定代表人证明书，如法人代表委托他人办理，但无附上法人授权委托证明书。（正本内法定代表人证明书和法人授权委托证明书须按工商行政管理局监制的规定格式填写）；

- 不符合招标文件中规定的实质性要求或附有招标人不能接受的条件；

- 计划工期不符合招标文件要求的；

- 投标人的法定代表人或者其委托代理人不准时参加开标会议的；

- 投标文件的内容字迹模糊、辨认不清的；

- 投标文件内容修正处未加盖更正章或法人公章的。

- 投标文件的修改和撤回：投标人在提交投标文件递交截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。在首次投标文件递交截止时间之后，除非在招标期间应评标小组的要求，否则投标人不可以修改其投标文件内容。招标期间应评标小组要求所作的澄清、说明、更正和最终报价应在评标小组规定的时间内递交。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

- 投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

- 中标通知书由招标人签发。中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人商谈签定设计合同。

# 投标文件

# 投标文件的份数和封装：投标文件正本、副本一式3份，正本1份、副本2份，并注明“正本”或“副本”，当正副本不一致时，以正本为准。如果未标注“正本”，则由评标委员会认定一本为“正本”。

投标文件必须包装密封，并在封袋的封口上加盖投标人法人公章，并在封袋上写明“密件：暨南大学石牌校区图书馆基础设施维修与改造工程设计服务招标投标文件”。投标文件须有封面，投标文件封面须写明招标项目名称、编制年月，并须由投标人的法定代表人或法人代表委托人签名或盖章，并加盖投标人公章（其它代用章均无效）。如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件，招标人予以拒绝，并退还给投标人。

# 投标文件正本均应使用不能擦除的墨水打印或填写，副本可以复印。投标文件中需要签署和盖章的部分，应由投标人法定代表人和其授权代理人亲自签署或盖有印鉴，并加盖单位公章。全套投标文件若有涂改和行间插字，修改处须加盖投标人校对章或单位公章。

# 投标文件内容及要求

# 投标文件由四部分组成，其中设计文件、资格审查文件、商务投标文件可以装订成一本（需提供目录），设计文件的电子文本提供光盘（盘面注明工程名称及投标人名称）。

# 投标设计文件：每一投标人提供一个设计方案。由设计说明书、设计图纸、投资估算、效果图等四部分组成：

# 设计说明：包括项目概况；现状及存在问题的分析；总体构思与方案说明；建筑平面说明、装修方案说明、消防安全系统说明、设备系统说明；相关技术难点说明；其他必要说明等；

# 设计图纸：包括改造装修区域的平面布置图（二楼自习区、六楼展示区、六楼办公区、七楼业务室区每一区域至少一张，含家具）、重要装饰部位的剖面与立面图、景观节点设计平面图与透视图、投标人认为应该补充的其他图纸；

# 效果图：包括主要空间节点效果图；主要景观节点设计效果图；投标人认为应该补充的其他效果图。每一装修改造区域至少提供一张效果图，彩色，含家具；

# 投资估算：不得超本工程建安工程预算额。

# 投标设计文件用以表达设计方案的意图、目标和内容，文字表达应当规范、准确、肯定、含义清楚。文本以彩色打印A3（297m×420mm）规格缩印编排装订成册。设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺。

# 投标设计文件的电子文件：所有设计文件均要提供电子文件。文本文件采用*.doc格式文件。设计方案矢量图形文件采用*.dwg（AutoCAD2004版）格式文件。所有*.dwg文件需同时转换为*.jpg格式文件（不可修改格式）以备用。图形不要旋转，指北针垂直向上。电脑渲染图采用*.jpg文件格式。电子文件通过刻录光盘方式提供，与其他投标文件一起密封提交。

# 资格审查文件：

# A. 填妥并签字盖章的《资格性/符合性自查表》（附表1）；

B. 投标承诺书（附表2）；

C. 法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人/负责人授权书（附表3）

D. 投保保证金交纳凭证（复印件可不装订入投标文件）；

E. 《资格声明函》（附表4）及投标人资质证书复印件；

F.投标人认为有必要提供的其他资料。

（4）投标商务文件：

# 投标综合说明：包括工程内容、公司财务报告（2016年）、企业信誉、企业过往业绩、设计人员组织架构及其资质证书、设计工期计划等；

# 拟派任的项目设计负责人及项目专业设计人员简历及其证明材料（简历内容包括但不限于姓名、年龄、职称、职务、相关设计经历等内容）

# 《工程设计费报价汇总表》（附表5）；

# 比选评审及定标

1、评标小组

（1）本次采购依法组建评标小组。评标小组由 3 位评审专家组成。

评标小组责全部的评审工作，任何人不得干预评标小组的工作。评标人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

A. 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

B. 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

C. 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

D. 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

E. 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（2）评标小组在招标及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

2、评审方法

（1）本次招标项目的评审采用 综合评分法 。

（2）具体评标方法

A．评标小组依据招标文件规定，按《投标报价算术复核表》（附表6）对各投标人递交的投标文件报价进行复核。

B．资格性/符合性审查。评审专家根据《资格性/符合性审查表》（附件7），对各投标人进行资格性/符合性审查。通过资格性/符合性审查的投标人可进入下一阶段的评审。通过资格性/符合性审查的投标人家数少于2家的，项目比选终止。

C．综合评分。

满分为100分，设计、商务评分权重分配如下：

| 评分项目 | 设计评分 | 商务评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重（总和为100%） | 50% | 50% |

- 评标小组依据招标文件规定，按《建筑工程设计方案评审记录表》（附表8）对所有投标人递交的投标设计文件进行评议并评分。设计评分最高为50分，各评委评分的算术平均值即为该投标人的设计得分。

- 评标小组按《商务评审记录表》（附表9）对各投标人的商务状况进行评议并评分。商务评分最高为50分，各评委评分的算术平均值即为该投标人的商务得分。

- 将各投标人的设计得分、商务得分相加得出其综合得分。

D．评标小组按综合得分从高到低的排序，推荐 2 名中标候选人。

E．编写、签署评标报告，并标明最终中标候选人的排列顺序，评标报告由评标小组全体成员签字，对评标结论持有异议的评标小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

F．评标小组向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

3、定标

招标人根据评标小组的推荐确定中标人。

比选结果将在暨南大学大学招标采购中心网站（http://cgzx.jnu.edu.cn/）进行公布，招标人将不再另行通知投标人。

# 合同书格式

GF—2015—0209

合同编号：

暨南大学石牌校区图书馆基础设施

维修与改造工程

设计服务合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

# 目录

第一部分 合同协议书....................................................... 7

第二部分 通用合同条款	11

第三部分 专用合同条款	 46

1. 一般约定	46

2. 发包人	48

3. 设计人	49

5. 工程设计要求	51

6. 工程设计进度与周期	51

7. 工程设计文件交付	52

8. 工程设计文件审查	53

9. 施工现场配合服务	53

10. 合同价款与支付	53

11. 工程设计变更与索赔	54

12. 专业责任与保险	55

13. 知识产权	55

14. 违约责任	55

15. 不可抗力	56

16. 合同解除	56

17. 争议解决	57

18. 其他	57

附件	58

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：暨南大学                     

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就暨南大学石牌校区图书馆基础设施维修与改造 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称： 暨南大学石牌校区图书馆基础设施维修与改造工程

2.工程地点： 暨南大学石牌校区图书馆（满珍楼）

3.维修改造面积： 约1000 平方米（其中二楼约      平方米，六楼约       平方米，七楼约    平方米）。

4.建筑功能：自修室、展览室、办公室、业务室等。

5.投资估算（建筑安装工程费）：约 180.5万 元人民币。

## 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围： 暨南大学石牌校区图书馆基础设施维修与改造工程设计服务，包括满珍楼二楼东侧自习区、六楼西侧世界华侨华人文献馆民间文献展示室、数据加工室、业务室及七楼北侧中庭休息区的维修改造设计，设计内容包括但不限于改造区域的室内外环境、建筑装饰、照明、电气、智能化、暖通、消防等专业设计。具体要求详见设计任务书。

2.工程设计阶段： 方案设计、施工图设计、施工配合三个阶段 。

3.工程设计服务内容： 完成本项目范围内所有维修与改造工程的设计工作。设计工作须结合项目原有建筑的实际情况及发包人要求开展，包括但不限于项目现有条件摸查、装修改造方案设计、施工图设计、编制工程概算、报建配合服务、招标配合服务、施工配合服务、技术支持、竣工验收配合服务等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

## 三、工程设计周期

计划开始设计日期： 2017 年月日。

计划完成设计日期： 2017 年6月 15日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式： 固定总价包干 （服务范围内的人工费、材料费、晒图费、差旅费、技术服务费、现场配合费、管理费、利润、规费、税金并考虑风险因素等所有相关费用）；除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付本合同服务范围内工作实施过程中其他任何额外费用。

2.签约合同价为（中标价）：

人民币（大写）                 （¥            元）。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                          。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在 暨南大学 签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自 合同双方于合同内签字、盖章之日起生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式 3 份、副本一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 2份、副本 6 份，设计人执正本 1 份、副本 2 份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

组织机构代码：           组织机构代码：  

纳税人识别码：                 纳税人识别码：

地  址：天河区黄埔大道西601    地  址：  

邮政编码： 510632        邮政编码：

电  话：       电  话：

传  真：       传  真：  

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：       开户银行：

账  号：            账  号：

时  间：      年   月   日     时  间：        年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

按中华人民共和国住房和城乡建设部 2015年制定颁布的《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）执行。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括： 招标文件、招标文件修改及澄清文件、招标说明等。

1.3 法律

适用于合同的规范性文件： 中华人民共和国、广东省、广州市现行有关的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规等。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：中华人民共和国、广东省、广州市现行适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 按通用条款约定 。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 文件形成后3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点： 暨南大学总务后勤管理处         ；

发包人指定的接收人为：                                ；

发包人指定的联系电话及传真号码：                    ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：              ；

设计人指定的电子邮箱：                                。

##### 1.8 保密

保密期限：                                           。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1发包人按本合同附件二（发包人向设计人提交有关资料及文件一览表）的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

2.1.2按合同约定按时足额支付设计费。

2.1.3按合同约定的设计进度和阶段及时将设计人提交的所有设计文件转送相关部门审批，并根据时间表的规定将必要的审批件交付设计人。

2.1.4发包人在收到设计人有关设计问题及确认问题的函件后，应在5个工作日内给予书面答复，每次设计会议纪要应在该次会议结束后5个工作日内书面交付设计人。

2.1.5发包人要求设计人比合同约定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，并不得严重背离合理的勘察、设计周期。如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，双方协商一致签订补充协议后向设计人支付赶工费。

2.1.6发包人单方面原因变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方应酌情签订补充协议。

在整个设计过程中，因在招标阶段及合同签订时适用的设计规范及标准发生变化，造成设计人对已经被发包人确认的设计返工时，双方共同承担相关风险，双方须共同按照新规范、新标准推进设计工作，同时给予设计人合理设计时间和成果资料重复制作的费用，在规模投资不变的情况下，不再另行支付设计人设计修改的设计费用。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由设计人提出建议，由发包人报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。

2.1.7发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；

身份证号：                  ；

职    务：                                            ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：广州市天河区黄埔大道西601号

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 5个工作日 内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

3.1.2设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收等。

3.1.3设计人需要配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.4在设计各阶段，设计人应根据发包人或有权审核部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获有权审核部门批准而出现的反复修改的工作。

3.1.5设计人对设计文件及施工过程中由设计人签署的设计变更通知书进行检查，并在工程竣工验收前向甲方提交设计文件质量检查报告。质量检查报告应经该项目设计人负责人审核签名并加盖公章后，提交给发包人。

3.1.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

3.1.7 设计人应加强对设计和管理服务人员职业操守的教育，恪守职业道德守则，并严格遵守下列规定：

①严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全；

②禁止向发包人及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销；

③禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备；

④禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别；

⑤禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收；

⑥禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

⑦禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

3.2 项目负责人

项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：     

                             。

##### 3.3 设计人人员

设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定、数量充足。

##### 3.4 设计分包

本工程不允许违法分包和转包。

#### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 无 。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准（包括但不限于）：

⒈《民用建筑设计通则》GB50352-2005

⒉《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

⒊《建筑设计防火规范》GB50016-2014

4.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

5.《民用建筑电气设计规范》JGJT16-2008

6.业主提供的设计要点 。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 根据设计文件编制的招标控制价不得高于建安费用预算额（180.5万元）。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：各阶段设计文件应符合住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）的要求 。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 设计人应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书发出后3天内，设计人根据合同附件3《设计人向发包人交付的工程设计文件目录》要求提交进度计划表。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：设计阶段，需要发包人提交的资料以及需要配合的事项，设计人提交的设计成果文件名称以及提交的时间等。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：合同签订前。

##### 6.3 工程设计进度延误

因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： 无

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 无 。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容及时间详细见本合同附件3《设计人向发包人交付的工程设计文件目录》

7.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 设计图形文件采用*.dwg（AutoCAD2008版以下）格式文件。正式施工图文件需同时转换为*.jpg格式文件（不可修改格式）以备用。图形不要旋转，指北针垂直向上。电脑渲染图采用*.jpg文件格式。电子文件通过刻录光盘方式提供。

#### 8. 工程设计文件审查

发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 5 天（如需委托第三方机构审查，审查时间未包含在内）。

9. 施工现场配合服务

设计人派赴现场工作人员的工作、生活及交通等设施设备由设计人自行承担，费用已包含在设计费里，发包人不再额外支付费用。

#### 10. 合同价款与支付

本合同采用固定总价包干方式。总价包含的工作服务范围见第一部分合同协议书的第二、四条。设计费支付方式详细见附件6《设计费明细及支付方式》。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 3 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 3 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

13. 知识产权

13.1 本合同项下工程勘察、设计成果的知识产权归发包人所有，署名权除外。发包人拥有设计人为本合同工程勘察、设计且按本合同要求所提交的全部勘察、设计文件、资料等的所有权及完全使用权，并在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上勘察、设计文件、资料等的权利（包括但不限于用作本项目宣传及工程建设学术研究交流之用等）。

13.2设计人享有本合同项下工程勘察、设计成果文件的设计署名权，并经发包人书面同意后，可在展览或书刊中进行展示、介绍及讨论其设计模型、外观图片、装饰效果图。设计人承诺自本合同签订之日起，为本合同工程所做的全部工作的成果，包括方案设计、初步设计、施工图设计及其他勘察、设计文件、资料不再用于其他任何项目的勘察、设计，不得许可他人使用或作其他商业用途，否则发包人有权向设计人追究相关责任。

13.3设计人保证本合同工程的设计文件、资料等均未侵犯第三方的知识产权及其他权利，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。

13.4如工程需要使用专利技术，应先征得发包人的书面认可。发包人负责办理相应的法律手续，因此而涉及的申报、试验、使用等费用列入工程建设其他费用。擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，由责任方依法承担有关责任。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人擅自要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人向设计人支付本合同总额的20%作为违约金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。各阶段的设计费比例见本合同附件6《设计费明细及支付方式》。已经支付设计费的设计成果文件所有权归发包人。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 发包人应按合同约定的金额和时间向设计人支付设计费，否则，每逾期支付一天，应承担当期应付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内书面通知设计人，并按本合同第14.1.1条的约定向设计人支付设计费。已经支付设计费的设计成果文件所有权归发包人。

14.1.4发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

14.2 设计人违约责任

14.2.1合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同的，设计人应向发包人支付合同价金额的40%作为违约金，并赔偿发包人损失。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 由于设计人自身原因，延误了工程设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。逾期超过30天的，发包人有权终止本合同（需书面通知设计人），免以支付剩余设计费，并可委托其他设计人完成本工程设计任务。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 设计费总额的5%  。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金： 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金不设上限。

14.2.4 设计人投资控制方面的违约责任：

设计人未经发包人同意突破合同约定的投资控制要求的，设计人应负责修改设计，保证工程总投资控制在合同约定的投资控制要求内；如最终因此造成工程施工招标控制价超出投资控制要求的，按照如下计算方法确定违约金；违约金不足以弥补发包方损失的，设计人应继续赔偿。

违约金 = A ×（B / C）× 2

其中：A - 实际增加的建安工程费；

B - 本合同设计收费（包括工程设计费及其它设计收费）总额；

C - 本合同工程审定工程设计概算建安工程费总额。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 设计人转包本合同工程勘察、设计或者违反法律法规及本合同约定分包本合同工程勘察、设计的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并由设计人承担由此产生的一切责任及损失。

14.2.6设计人应支持、配合发包人的管理工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，每发生1次承担一般违约责任1次。给发包人造成损失的，设计人应赔偿发包人的全部损失。

14.2.7如设计人的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事征得发包人书面同意，每违反一次，设计人承担一般违约责任1次。

14.2.8经发包人认可的本合同工程施工、监理投标人或发包人委托的具有施工图审查能力的单位审查确认或政府主管部门确认，设计人的施工图设计成果文件中存在违反国家相关强制性规定的，设计人应负责修改完善设计文件，并每发生1次设计人承担一般违约责任1次。

14.2.9经发包人记录、发包人设计人双方确认的一般违约责任累计达10次以上，发包人有权解除合同。

14.2.10当设计人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向设计人发出书面解除合同的通知，该通知在送达设计人时即生效。给发包人造成损失的，设计人应赔偿发包人的全部损失。同时，设计人必须在通知生效之日起三天内停止全部工作，通知生效之日起五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。设计人应保证所移交的资料齐全完整且满足发包人要求，设计人未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致发包人工期延误和其它方面的损失，发包人有权要求设计人赔偿。

本合同解除后，设计人已经完成的勘察、设计成果文件全部归发包人所有，发包人有权与其他勘察、设计人签订勘察、设计协议，其他勘察、设计人有权在本合同设计人已经完成的勘察、设计成果文件的基础上继续勘察、设计，本合同设计人不得有异议，并不得向发包人或者其他勘察、设计人索取任何报酬。

#### 15. 不可抗力

见通用条款。

- 合同解除

见通用条款。

#### 17. 争议解决

发包人与设计人因合同及合同有关事项发生争议，应先通过和解或调解使双方达成一致协议，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方遵照执行；如果双方的确无法达成一致协议的，双方同意向 有管辖权的 人民法院起诉。

#### 18. 其他

18.1 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《设计人向发包人交付的工程设计文件目录》（合同附件3）规定的份数，设计人另收工本费。

18.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

18.3发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

18.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

合同附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

暨南大学石牌校区图书馆基础设施维修与改造工程设计服务，包括满珍楼二楼东侧自习区、六楼西侧世界华侨华人文献馆民间文献展示室、数据加工室、业务室及七楼北侧中庭休息区的维修改造设计，设计内容包括但不限于改造区域的室内外环境、建筑装饰、照明、电气、智能化、暖通、消防等专业设计。具体要求详见设计任务书。

设计工作须结合项目原有建筑的实际情况及发包人要求开展，包括但不限于项目现有条件摸查、装修改造方案设计、施工图设计、编制工程概算、报建配合服务、招标配合服务、施工配合服务、技术支持、竣工验收配合服务等。

二、本工程设计阶段划分

方案设计阶段、施工图设计、施工配合三个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与发包人充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的设计方案；

（2）完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见及发包人意见对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件；

（2）根据发包人的审核修改意见对设计文件进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行招标控制价编制、监理及施工招标。

4.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

合同附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 合同签订后3天内 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气等专业的具体要求） | 1 | 合同签订后3天内 |  |
| 3 | 维修改造区域现状的建筑平面图、装修图、电气图、暖通图、弱电图、消防等专业图纸 | 1 | 合同签订后3天内 |  |
| 4 | 各阶段主管部门的审批意见（如有） | 各1 | 主管部门批复后3天内 |  |
| 5 | 方案设计确认单 | 1 | 施工图设计开始3天前 |  |
| 6 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |
| 7 | 竣工验收报告 | 1 | 工程竣工验收通过后5天内 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

合同附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案深化设计文件初稿 | 中标后5天内 | 4 | 电子文档1份 |
| 2 | 方案深化设计文件终稿 | 初稿审查通过后5天内 | 4 | 电子文档1份 |
| 3 | 施工图设计文件初稿（包括概算、主要材料设备清单、技术要求文件等） | 方案深化设计文件终稿提交后15天内 | 4 | 电子文档1份 |
| 4 | 施工图正式稿（蓝图）（包括概算、主要材料设备清单、技术要求文件等） | 施工图设计文件审查通过后5天内 | 10 | 电子文档1份 |
| 5 | 报建审批图纸 | 按发包人要求 | 按要求 | 电子文档1份 |
| 6 | 设计变更图纸（含变更造价分析） | 接到发包人设计变更要求后3天内 | 各6 | 电子文档1份 |

特别约定：

1.用于行政主管部门报审的图纸、资料未包含在上表中，该部分资料应由设计人无偿提供，相关份数按行政主管部门要求，提供时间由发包人、设计人另行约定。

2.图纸交付地点：发包人工作地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人不得对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。用于向政府部门工本费收费标准如下：（由设计人提供）

合同附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水 专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通空调 专业负责人 |  |  |  |  |
| 建筑电气 专业负责人 |  |  |  |  |

合同附件5：

设计进度计划表

合同附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额（固定总价）： （中标价）

二、设计费总额构成：

1、本合同设计费为工程设计基本服务费用，包括但不限于服务范围内的人工费、材料费、晒图费、差旅费、技术服务费、现场配合费、管理费、利润、规费、税金并考虑风险因素等所有相关费用；除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付本合同服务范围内工作实施过程中其他任何额外费用。

2.本设计费总额未含工程设计其他服务费用（包括预算编制费、 竣工图编制费），发包人如需设计人提供上述服务，双方另行签订补充协议。

四、设计费支付方式

经发包人、设计人双方确认，发包人委托设计人负责全过程工程设计服务，各阶段的设计费比例为：方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的30%，施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的50%，施工配合阶段占本合同设计费总额的20%。

具体支付时间如下：

1.本合同不支付定金（或预付款）。

2.设计人向发包人提交合格的正式施工图设计文件及概算文件后10天内，发包人向设计人支付设计费总额的80%,计        元。

3.工程项目竣工验收合格后10天内，发包人向设计人支付设计费总额的10%,计     元。

4.工程项目竣工验收合格后，设计人可向发包人申请办理本设计合同的结算审核手续；待学校相关部门审定本设计合同结算价后10天内，发包人向设计人支付设计费总额的10%，计     元。

合同附件7：

设计变更计费依据和方法

无

八、设计任务书

石牌校区图书馆基础设施维修与改造项目设计任务书

一、项目背景：

为适应现代大学图书馆发展，符合我校侨校特色，充分发挥图书馆空间功能，适应读者利用图书馆的变化趋势，更好地服务于教学科研。我馆计划将原有的二楼自习空间、六楼世界华侨华人文献馆（下简称世华馆）和七楼中庭加以改造。

二、改造目标：

- 首先，二楼自习空间现有456个座位，利用率较高，但整体环境较为简陋，现桌椅是从南校区调拨临时使用的闲置桌椅，同时照明及电源一直无法满足读者的需求。另外，通过对目前使用情况的观察，该区域通风制冷效果需改善加强。希望升级改造后该区域的利用率与使用效果可大幅提高，建成古朴典雅的自习环境配上绿化等，营造绿色、温馨、古朴优雅的学习场所。

- 其次，校庆期间刚刚揭牌的世华馆现设在图书馆六楼，占地约1700平方米。下设有华侨华人、华文教育、华文文学、华语传媒4个文献专区以及华侨华人民间文献展示室。为凸显侨校特色，为我校华侨华人等优势学科服务，方便工作人员整理、开发与研究华侨华人文献资料供读者利用，需对部分区域进行改造。

- 最后，将七楼中庭通过间隔改造成2间业务室。

- 设计方案需求及效果图参考：

1、自习空间、世华馆和七楼中庭设计改造总则

1.1 若现有电源箱影响装修区域的使用和美观性，设计时需做考虑和调整；

1.2 设计改造必须满足消防要求。

2、二楼自习空间升级改造需求：

2.1 设计效果应为古朴典雅风格，与周围其它区域风格和谐融洽；

2.2 自习空间内设置软间隔断。隔断款式颜色等需考虑到整个区域的协调性；部分隔断需做到顶；该区域现有456个座位，装修改造后要使空间利用率合理最大化；部分区域用书架分割；

2.3 家具方面采用木质家具为主，营造舒适温馨的读书环境；

2.4 阅览桌椅：

- 桌椅主要使用四人桌，靠窗位置建议使用单人桌；

- 桌面增设照明装置，设置两组电源，即电源上桌；电源应为二三插都可使用的插座，同时设置USB接口。另外靠柱、墙和窗的桌还需设置网口；

- 书桌、椅子的尺寸应符合人体工学，使得每个座位大小尺寸合理，同时满足过道要求。

2.5 自习空间加设独立空调，并加装隔断、增设入口：

- 自习空间加设独立空调，以满足闭馆关闭中央空调的情况下仍可以独立通风制冷；

- 现自习区域为半开放空间。鉴于加装独立空调和节能环保等方面的考虑，改造后的自习空间主通道入口处需加装隔断、增设入口。隔断需为可活动式的，在图书馆正常对外开放时间可全部打开，即不影响中央空调通风制冷效果；在只开放自习空间情况下，隔断可起到保持独立空调制冷效果的作用；

- 风格古朴典雅，与整体装修风格相协调；

2.6 网络：自习空间整体使用无线网络，靠柱、墙、窗区域座位提供有线网络；

2.7设置和预留摆放绿植的空间。绿植尺寸约为1.5m*0.7m（参考绿萝）；

2.8 增加造型古朴典雅的吊灯，使整个空间看起来赋予韵律感且大方典雅；

2.9 自习空间整个区域铺设化纤地毯，地毯铺设方式和材质需满足便于清洗和更换的要求；

自习区的设计效果应使空间利用率和舒适性最大化。家具方面采用木质家具为主，营造舒适温馨的读书环境。

图1：二楼改造区域（橙色区域）：

图2：装修效果图（参考）

、

3、六楼世界华侨华人文献馆展示区及办公室改造需求：

六楼世界华侨华人文献馆包含：民间文献展示区、华侨文化长廊、数据加工区、办公区和多功能侨情演示厅。改造区域为橙色标注部分（见附3）。

图3：六楼世界华侨华人馆改造区域（橙色标注部分）

图4：世界华侨华人馆各个改造区域功能

3.1 世华馆各区域功能及设计要求：

- 民间文献展示室：将现有展区（100㎡）进行半围闭，使用木质简中风格（融入广东侨乡文化元素）软隔断，高度约2米，加装冷光灯20个，一个网络接口。外侧靠南的两个柱子各加装二三插2组；

- 业务室（约54.5㎡）：预计容纳5到6人，16组二三插；同时，在公共空间设置电源等。加装6个网络，电话：外线1条，内线6条；

- 数据加工室（约23㎡）：预计容纳3人；10组二三插；3个网络；1条内线电话；

- 多功能侨情演示厅隔断需有防噪音功能，建议采用硅藻泥，防止和减少对周边区域的影响，如业务室和多功能侨情演示厅之间的隔断；

- 业务室和数据加工室的隔断采用木框和玻璃相结合的方式分区隔离；

- 侨文化长廊加装木质拱门，风格需与世华馆整体风相得益彰。

4、七层中庭改造

4.1 将七楼中庭改造为两间12㎡的业务室（各供一人使用）和一间约66㎡的业务室（供约4-6人使用）；

4.2  12㎡业务室设置三套电源（电源应为二三插都可使用的插座）、网线和电话（含内、外线），以及空调专线；66㎡业务室设置六套电源（电源应为二三插都可使用的插座）、网线和电话（含内、外线），以及空调专线；

4.3 三间业务室使用软间隔方式隔离；

4.4 家具方面以高效、简洁、舒适的高密板家具为主。改造区域为橙色标注部分（见附5）；

图5：中庭设计图

设计任务书附件1：图书馆平面图（另册）

设计任务书附件2：图书馆基础设施维修与改造项目平面图（另册）

设计任务书附件3：图书馆基础设施维修与改造项目现状照片（另册）

# 九、附件

# 附表1： 资格性/符合性自查表

资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 询价文件要求 （详见《资格性/符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料（注明页码） |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性 符合性 审查 | 报价及报价有效期符合要求 | □通过 □不通过 |  |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 | □通过 □不通过 |  |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | □通过 □不通过 |  |
|  | 招标保证金符合要求 | □通过 □不通过 |  |
|  | 符合投标人资格条件 | □通过 □不通过 |  |
|  | 投标文件主要资料齐全 | □通过 □不通过 |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 | □通过 □不通过 |  |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购服务有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选报价方案的除外） | □通过 □不通过 |  |
|  | 报价价格是固定价且未超过本项目采购预算或超过预算而采购人能支付的 | □通过 □不通过 |  |
|  | 报价无重大漏项或重大不合理 | □通过 □不通过 |  |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 | □通过 □不通过 |  |
|  | 我方与招标人过去3年内无合同履约纠纷 | □通过 □不通过 |  |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附表2: 投标承诺书

投标承诺书

项目名称：                                           。

致：                                    （招标人）

1、我方（投标人的简称）已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

2、我方经研究决定，愿意以人民币综合价：

（大写）：人民币                                  ，

（小写）：¥                 元

的投标报价竞投本招标范围内的全部工作，上述报价已含税金。

3、我单位如果中标，保证在2017年    月    日前完成施工图设计工作。

4、本投标书有效期为90天。在投标书有效期满前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。

5、我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

6、如果我方中标，我方将在收到中标通知书5个工作日内按本项目合同条款要求的人员配备要求，组建本项目设计项目组，并将人员名单作为合同签订的附件。如配备的人员不满足要求，我方承诺按合同约定承担违约责任。

除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

项目负责人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

#### 附表3: 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人）

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人）

兹授权             同志，为我方办理          （采购项目）招投标相关事宜。

授权单位：          （盖章）     法定代表人 ：       （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司投标文件有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

5.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表4：资格声明函

资格声明函

致：暨南大学

关于贵方采购项目名称：                    （项目编号:                 ）谈判，本单位愿意提交投标文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 我方为本次报价所提交的所有证明其合格及资格的文件、问题的回答是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

- 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于 暨南大学 （采购人）；

- 我方在参加本次报价前 3 年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录；

- 我方与招标人过去3年内无合同履约纠纷。

- 。

附相关文件如下：

（1）《法人营业执照》复印件；

（2）《组织机构代码证》复印件；

（3）《税务登记证》复印件；

（4） 《办公地租赁合同》复印件（公司注册地非广州地区，但在广州地区设有办事服务机构者提供）；

（5）                                                    ；

（6）                                                    ；

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 附表5： 工程设计费报价汇总表

工程设计费报价汇总表

| 序号 | 计费项目 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计费总报价 |  | 金额不得高于招标控制价83900元。工程设计费总报价=1.1+1.2 |
| 1.1 | 基本工程设计费 |  |  |
| 1.2 | 竣工图编制费 |  |  |

注：1、上表中1.1为本次招标投标人必报项目；1.2不是本次招标的内容范围，投标人可以根据自身情况考虑是否报价，若投标人参与该项报价，即视为投标人同意增加该项服务内容。

2、上表的计算结果保留2位小数。

3、如分项报价算术和与总价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。如修正后的投标报价超出相应的最高投标限价，则由评标委员作废标处理。

4、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格。

5、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

6、报价中必须包含服务全过程及技术支持、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

附表6：投标报价算术复核表

投标报价算术复核表

项目名称：

| 序号 | 投标人 | 投标人报价（万元） | 算术复核后报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程设计费投标报价 | 工程设计费投标报价 |  |

注：

1、经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价。如修正后的投标报价超出相应的最高投标限价，则由评标委员作废标处理。

2、该表由评标委员会填写，投标人不需提交。

评委签名：                                             日期：

附表7：资格性/符合性审查表

资格性/符合性审查表

项目名称：                                                                                                  日期：2017年  月   日

| 序号 | 投标人 | 投标人资格符合招标文件要求 | 投标文件封面：应按招标文件规定加盖法人公章，法定代表人或其授权人签名或盖章 | 投标保证金：按投标文件的要求，提交投标保证金 | 法人证明文件：应提交法定代表人证明书及法定代表人授权书（法定代表人委托他人办理时） | 投标有效期：开标日起90天内有效 | 投标价是固定价，不高于投标限价 | 工期：满足招标文件第一部分“项目概况”第8点“项目设计期限”的要求 | 投标文件有效性：符合招标文件对投标文件有关签署的要求且投标文件内容无重大缺陷 | 重大偏离：无其他被招标文件、有关法规界定为废标、重大偏离的内容 | 投标人未被列入“信用中国”网站 “失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信”记录名单 | 审查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、每一项符合的打“√”，不符合的打“ × ”；出现一个“×”者结论为“不通过”。 | 评 委 签 名 |  |
|  | 2、“评审结论”一栏填写“通过”或“不通过”。若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格审查。 |  |  |

附表8：建筑工程设计方案评审记录表

建筑工程设计方案评审记录表

投标人：

| 序号 | 主要评判因素 | 综合得分 （满分50分，横向比较优秀为45-50分，良好为40-44分，合格为30-39分，差为0-29分） |
| --- | --- | --- |
| 1概念 | 符合限额设计原则、安全适用原则及美观节俭环保原则，建筑风格设计须传承暨南大学历史文化精神。做到与图书馆整体风格相和谐、与楼宇布局相和谐。 |  |
| 2景观 | 视野开阔、利用自然通风采光，合理布置绿化。 |  |
| 3使用功能 | 空间布局合理，噪声隔绝，避免视线干扰，房屋散热，空气流通，朝向合理。从使用者的角度考虑单元设计，具有预见性和适应性，舒适实用，功能齐全、满足使用要求，有充分的可实施性，多功能使用的灵活性。 |  |
| 4配套设施 | 采用智能化管理手段，实现对水、电、照明、中央空调、安防等各方面的节能管理和安全管理。 | 方案评语或改进意见 |
| 5经济 | 设计模数协调，符合设计标准、规范，造价合理、指标准确，工程造价估算不突破规定的控制要求，材料与构造符合国情并适用于华南地区，建成后节省管理和维护费用，同时设计要体现可持续发展的理念。 |  |
| 6绿色节能 | 重视项目绿化、建筑节能、减排与环保，充分利用自然通风和自然采光，采用环保材料及节能技术措施，以适应循环经济和可持续发展的要求，尽量保护原有绿色植被和有时代意义的构筑物。 |  |
| 7 用户需求满足 | 二层自习区改造设计效果古朴典雅风格，与周围区域风格和谐融洽；隔断款式颜色与整个区域协调；自习区空间利用合理；桌椅周围照明、电力、网络等装置及桌椅尺寸大小合理；绿植摆放、家具材质布局及设计符合用户需求； 六层民间文献展示室、业务室、数据加工室、多功能侨情演示厅及侨文化长廊改造设计符合用户在照明、网络、电力、防噪、空间利用及风格等方面的需求，整体风格与世华馆及广东侨乡文化元素相融合。 七层中庭业务室改造在空间布局、电力、网络、家具设计等方面符合用户办公需求。 |  |

评委签名：                                                                                       日期： 2017年    月    日

附表9：商务评审记录表

商务评审记录表

投标人：

| 序号 | 项目 | 分值 | 内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 6 | 投标人2016年至今的财务状况，优得5-6分，中得3-4分，一般得0-2分。（以会计事务所审计的财务报表的复印件为准） |  |
| 2 | 同类项目业绩 | 18 | 具备同类项目设计业绩的（提供合同、竣工验收报告或竣工验收证明文件复印件），每项得2分；项目设计如获得地市级或以上优秀工程设计奖项的，每项再得2分；满分18分；无得0分； |  |
| 3 | 项目负责人 | 10 | 委派的项目负责人具备： 一级注册建筑师执业资格； 具有高级职称。 每具备其中一项得5分，满分10分，无得0分。 |  |
| 4 | 项目专业人员 | 6 | 建筑、电气、暖通专业设计人员具备中级或以上职称。满足以上要求的每项专业设计人员得2分，满分6分，无得0分。 |  |
| 5 | 服务便利性 | 3 | 投标人在广州设有服务机构（提供营业执照或办公地点租赁合同），能及时的提供服务。在广州设有服务机构者得3分，无得0分。 |  |
| 6 | 投标报价 | 7 | 投标人报价，优得3-4分，中得2分，一般得1分； 提供竣工图编制，得3分，无得0分。 |  |
| 合计 | 50 | 合计： |  |

评委签名：                                               日期：       年    月   日

# Text boxes

制定

业务室

12㎡

业务室

12㎡

业务室

66㎡

法定代表人身份证复印件（反面）

法定代表人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）